软件园二期项目绿化带红火蚁疫情整治

竞

争

性

比

选

文

件

招标人：重庆信息产业投资服务有限责任公司

二0一九年七月

第一章  投标须知

重庆信息产业投资服务有限责任公司（简称：招标人）对软件园二期外围绿化红火蚁整治实行公开招标，邀请符合资质的单位参加竞标。

比选项目名称为：软件园二期项目绿化带红火蚁疫情整治。

## 一、项目概况与招标范围

项目名称: 软件园二期项目绿化带红火蚁疫情整治。

项目介绍: 本项目位于重庆市沙坪坝区西部现代物流园。

工程造价：最高限价控制在30万以内。

项目工期：2年

1、招标内容：

1）负责软件园二期约26600平方米绿化带中红火蚁疫情整治；

2）根据红火蚁整治的具体情况，拟定具体的工作方案。

3）一年内实施8次，实施防控一年后，第二年连续监测三次时，若任何一次监测发现红火蚁，乙方自监测红火蚁后一年内免费为甲方实施8次防控直至连续监测三次未发现红火蚁。

2、资质要求：本次招标实行资格后审，投标人应满足下列条件要求：

1）具有独立法人资格的公司；

2）注册资金50万元（含）以上；

3）提供通过年检的有效企业法人营业执照；

4）具有重庆有害生物防制协会出具的专业服务机构技术质量认定证书（有效期内）；

5）提供本公司2018年1月至2019年6月的有害生物防制合同任一份（复印件）。

3、投标报价：

投标人在满足本招标要求的情况下进行报价，中标价为综合单价包干价，中标后标的单价不做任何调整。

4.踏勘现场

投标人应参加现场及周围环境踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由比选被邀请人自行承担。

## 三、确定承包人的标准和方法

1、本项目最高限价为：控制在30万以内；

2、确定承包人的标准和方法：

2.1投标方法：采用合理低价法确定中标单位。

2.2由投标人采取包干报价方式进行投标，包干报价需为整数。所有通过初步评审合格的投标人的投标报价算术平均值即为投标总报价的评标基准价。

2.3所有通过初步评审的投标人按下列方式计算投标报价得分：

偏差率=1OO％×(投标报价一评标基准价)／评标基准价

偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

允许偏差率：-50% 至 +50 %，投标报价超出规定偏差范围的，作为废标处理。

投标报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），以最接近评标基准价的方式确定中标单位，偏差正负值相同的，以负值作为中标单位。

2.4本工程实行包干制，投标人所报出的投标报价应包括人工、材料、设备、利润、风险、税金、检测、试验（包括有关专业试验）、验收、水电费、管理、政策性文件规定的应缴费用等完成本招标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用，甲方不再支付除此之外的其他任何费用。

## 四、竞标文件要求

1、竞标文件的组成：

1.1《投标书》   （原件）

1.2《授权委托书》（原件）

1.3营业执照加盖鲜章。

1.4法人身份证(复印件)

1.5被委托人身份证（复印件）

2、竞标文件数量：一份

3、竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4、竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖公章，文件袋上标记以下内容：

招标人名称：

项目名称：                         竞标文件

在2019年07月22日9时30分（即开标时间）前不得开封

竞标人名称：（加盖公章）

竞标人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，招标人恕不接受。

## 五、日程安排

1、招标文件领取时间和地点：2019年07月18日 17 ： 30  时前，重庆信息产业投资服务有限责任公司（沙坪坝区土主镇土主中路199号物流园老管委会306室）。

2、竞标文件递交时间：2019年07月22日9：30 时 （凡超过9：30时递交的竞标文件，招标人拒绝接收）递交地点：自贸大厦裙楼430会议室

3、开标时间：    2019   年 07 月  22 日  9 ：30  时

开标地点：自贸大厦裙楼430会议室

4、开标程序

开标会议由招标单位主持，开标应按下列程序进行：

4.1介绍招标人；

4.2介绍参加开标会的领导和单位；

4.3工作人员宣布在投标截止时间前递交竞标文件的竞标人名单；

4.4招标人验审竞标人的法定代表人证（原件）或授权委托书（原件）及本人身份证，如竞标人的法定代表人或授权委托代理人没有现场单独按规定出示合法、有效的法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及本人身份证，将视为自动放弃竞标资格；

4.5竞标人代表验审所有竞标文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞标文件退还给竞标人；

4.6工作人员当众开启竞标文件，宣布竞标人的名称、竞标报价及其他内容；

4.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

4.8招标人宣布开标结果，竞标人代表、招标人代表、监督机构、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

4.9开标会结束。

## 六、合同签订

由招标人与中标人按照招标文件中相关要求单独拟定并即时签订合同，未尽事宜在签订合同时由招标人与中标人另行协商。

## 七、联系方式

招标人：重庆信息产业投资服务有限责任公司

地 址：重庆沙坪坝区土主中路199号附1-66号

联系人：曾中华

电 话：13368050561      传  真：023-65671289

- 投 标 函

重庆信息产业投资服务有限责任公司：

我方收到                           （招标项目名称）招标文件，并已认真、仔细阅读过本次比选活动的公告、须知等。我方经过对工程的现状审慎调查后，完全知悉并接受工程的所有真伪、瑕疵、缺陷及由此造成的一切风险损失及预期利益的不获得。对自已所享有的权利和承担的义务清楚明白，经详细研究，我司愿意以           元（大写：                         ）参与竞标。

我方承诺：

1、如果我方投标文件被接受，我方将履行邀请招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国招标法》承担我方的责任。

2、我方愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。

3、我方同意按招标文件规定的付款方式。

4、如果我方能中标，我方将认真履行合同，扎实做好各项工作，服从招标单位的领导和安排，努力为招标单位服好务。

投标人（公章）：

电话：

联系人：

年   月   日

- 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）         在（投标人名称）              任（职务名称）           职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人身份证复印件：

- 投标人法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：重庆信息产业投资服务有限责任公司：

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，          （投标人法定代表人姓名）特授权            （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我单位对被授权人在                （工程名称）投标过程中的签名负全部责任。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

附：被委托人身份证复印件

投标人公章

年    月    日

- 投标单位资质文件（盖鲜章）

- 投标单位《营业执照》复印件

- 投标单位《资质证书》复印件

- 投标单位《有害生物防制合同》复印件