市政破损道路零星维修

比

选

文

件

招标人：重庆园投实业有限责任公司

二0二0年三月

第一章  投标须知

重庆园投实业有限责任公司（简称：招标人）对市政破损道路零星维修实行比选，由符合资质的单位参加竞标。建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行比选。

## 一、项目概况与招标范围

项目名称: 市政破损道路零星维修

项目介绍: 本项目位于重庆国际物流枢纽园区。

工程造价：估计22万元。

计划工期：7天

1、招标内容：

（1）维修园区内破损市政道路约590㎡、道路标线约80㎡，主要分布在垄安大道、月台路、远怀路道路沿线，工程量按实计算。

（2）修复方式：按照竣工图要求，对破损、坑洼路面进行开挖，再重新铺筑水稳层，沥青面层等。

（3）结算费用=∑各项甲方审核确定的实际工程量*各分项单价*（1-中标单位总下浮率）。

（4）达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2、资质要求：本次招标实行资格后审，投标人应满足下列条件要求：

1）具有独立法人资格的公司；

2）注册资金50万元（含）以上；

3）提供通过年检的有效企业法人营业执照；

4）具有建筑或市政工程施工总承包三级及以上资质的单位；

5）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3、投标报价

投标人在满足本招标要求的情况下进行报价，中标价为综合单价包干，中标后标的单价不做任何调整。

4.踏勘现场

投标人应参加现场及周围环境踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由比选被邀请人自行承担。

5.履约保证金

（1）银行转账

（2）金额：根据暂估金额的5%计算，即11000元（大写：壹万壹仟元整）。

提交时间：转账在承包人收到中选通知书后5日内到账。

注：未按要求提交履约保证金的中选侯选人将被取消中选资格。

## 二、确定承包人的标准和方法

1.初步评审

合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照 | 提供有效的营业执照副本复印件，加盖投标单位鲜章。 |
| 2 | 资质等级证书 | 具有建筑或市政工程施工总承包三级及以上资质的单位 | 提供有效的资质证书复印件，加盖投标单位鲜章。 |
| 3 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书。 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件。 |
| 4 | 安全生产许可证 | 具有安全生产许可证 | 提供有效的安全生产许可证副本复印件，加盖投标单位鲜章 |

- 详细评审：

①本项目最高限价：详见下表：

分项单价和招标控制价

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工作内容 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除20cm水泥稳定级配碎石基层 | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 28.63 |  |
| 2 | 拆除30cm水泥稳定级配碎石基层 | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 42.93 |  |
| 3 | 拆除50cm水泥稳定级配碎石基层 | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 71.55 |  |
| 4 | 铣刨路面4cm | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 1.56 |  |
| 5 | 铣刨路面6cm | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 2.34 |  |
| 6 | 铣刨路面7cm | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 2.73 |  |
| 7 | 余方弃置（起运含1km） | m3 | 1.余方点装料运输至弃置点 | 15.64 |  |
| 8 | 余方弃置（增运1km） | m3 | 1.余方点装料运输至弃置点 | 3.63 |  |
| 9 | 4%水泥稳定碎石底基层30CM | m2 | 1.拌和2.运输3.铺筑4.找平5.碾压 6.养护 | 73.75 |  |
| 10 | 5.5%水泥稳定碎石底基层20CM | m2 | 1.拌和2.运输3.铺筑4.找平5.碾压 6.养护 | 51.94 |  |
| 11 | 4cm厚改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13 | m2 | 1.清理下承面 2.沥青砼运输 3.摊铺、整型 4.压实 | 67.73 |  |
| 12 | 6cm厚改性沥青混凝土AC-20C | m2 | 1.清理下承面 2.沥青砼运输 3.摊铺、整型 4.压实 | 79.06 |  |
| 13 | 7cm厚改性沥青混凝土AC-25 | m2 | 1.清理下承面 2.沥青砼运输 3.摊铺、整型 4.压实 | 85.59 |  |
| 14 | 改性乳化沥青稀浆封层 | m2 | 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | 6.98 |  |
| 15 | 45cm宽热熔标线 | m | 1.机械清除标线 2.放样 3.画线 4.护线 | 41.52 |  |

工程量按实计量，结算费用=∑各项甲方审核确定的实际工程量*各分项单价*（1-中标单位总下浮率）。

②确定承包人的标准和方法：

投标方法：采用最低价中标法确定中标单位。

由投标人采取下浮比例的方式进行投标，投标人对分项单价及招标控制价中的每子目进行统一下浮，将统一下浮率填写至投标函的“总下浮率”项中。

下浮比例最低为1%，下浮比例需为整数。投标报价下浮比例最多的作为评标基准价，规定分值的满分100分，在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每减少1%扣2分。

③本工程实行综合单价包干制，投标人所报出的投标报价所包括人工、材料、设备、利润、风险、税金、检测、试验（包括有关专业试验）、验收、水电费、管理、政策性文件规定的应缴费用等完成本招标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用，甲方不再支付除此之外的其他任何费用。

④比选小组按比选文件的要求对竞选人进行评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。竞选报价相等的，由招标人在开标现场随机抽签确定。

3、有下列情形之一的，比选人将重新比选：

3.1 比选截止时间止，每个标段比选对象少于 3 个的；

3.2 经比选小组评审后否决所有竞选人的。

4、废标情形：

4.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

4.2未满足或响应比选文件要求的；

4.3串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.4相关法律法规约定的其它情形。

5、投标报价有算术错误的，比选小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

## 三、竞标文件要求

1、竞标文件的组成：

1.1《投标书》   （原件）

1.2《授权委托书》（原件）

1.3营业执照加盖鲜章。

1.4法人身份证(复印件)

1.5被委托人身份证（复印件）

2、竞标文件数量：一份

3、竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4、竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖公章，文件袋上标记以下内容：

招标人名称：

项目名称： 市政破损道路零星维修竞标文件

在2020年3月6日16时00分（即开标时间）前不得开封

竞标人名称：（加盖公章）

竞标人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，招标人恕不接受。

## 日程安排

1.报名起止时间：2020年3月4日至3月6日12时00分（北京时间）；竞选人未按规定时间内报名的，其竞选文件将不予接收。

各竞选人用电子邮件方式进行报名。各竞选人自行在园区网站www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选文件,把填写完毕并加盖公章的比选回执扫描件发送至邮箱273541637@qq.com，邮件名称写明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。

2、竞标文件递交时间：2020年3月6日15时30分至16时00分 （凡超过16:00时递交的竞标文件，招标人拒绝接收）递交地点：沙坪坝区土主镇土主中路199号物流园老管委会4楼会议室

3、开标时间：2020年3月6日16时00分

开标地点：沙坪坝区土主镇土主中路199号物流园老管委会4楼会议室

4、开标程序

开标会议由重庆园投实业有限责任公司主持，开标应按下列程序进行：

4.1介绍招标人；

4.2介绍参加开标会的领导和单位；

4.3工作人员宣布在投标截止时间前递交竞标文件的竞标人名单；

4.4招标人验审竞标人的法定代表人证（原件）或授权委托书（原件）及本人身份证，如竞标人的法定代表人或授权委托代理人没有现场单独按规定出示合法、有效的法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及本人身份证，将视为自动放弃竞标资格；

4.5竞标人代表验审所有竞标文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞标文件退还给竞标人；

4.6工作人员当众开启竞标文件，宣布竞标人的名称、竞标报价及其他内容；

4.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

4.8招标人宣布开标结果，竞标人代表、招标人代表、监督部门、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

4.9开标会结束。

五、合同签订

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.签订合同

2.1 中选人应当自中选通知书签收之日起5天内，根据比选文件和中选人的竞标文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

2.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 六、联系方式

招标人：重庆园投实业有限责任公司

地 址：重庆沙坪坝区土主中路199号附1-66号

联系人：沈老师

电 话：023-65645116

市政破损道路零星维修项目竞标回执

致：重庆园投实业有限责任公司

我公司已于    年   月  日在贵公司网站已阅读贵公司发出的关于 （项目名称）  的比选信息。并在全面理解所有内容与要求的基础上，我公司决定参加该项目的竞标，并严格按照有关要求办理相关手续，提供相关文件。

特此函复。

联 系 人：                    	 电    话：

移动电话：		                   传    真：

通讯地址：

邮    编：                       电子邮箱：

竞标人：                         （盖单位公章）

年     月    日

注：报名时需把填写完毕并加盖单位公章的竞标回执扫描件发送至邮箱273541637@qq.com。

第二章 合同条款

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                         项目相关事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称：

二、项目地点：

三、工作内容：

四、工期： 工期：   天,2020年   月   日-2020年   月   日。如因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

五、合同暂定金额：人民币        元：

六、质保金及质保期

质保金为合同金额的3%，质保期为一年，自竣工验收之日起计算。在质保期内，如出现工程质量问题，乙方负责无条件处理。

七：合同费用计算方式

合同费用采用单价包干形式，包干费用中包含：材料费、机械费、管理费、人工费及税费等工程所含的所有费用。

结算价=∑各项甲方审核确定的实际工程量*各分项单价*（1-中标单位总下浮率）。

八：费用支付

本工程无预付款，完工经甲方验收合格后2个月内支付乙方合同总额的97%，剩余3%质保金于质保期结束后无质量问题支付。

九：履约保证金：

担保形式：银行转账。

担保金额：根据暂估金额的5%计算，即11000元（大写：壹万壹仟元整）；

提交时间：承包人收到中选通知书后5个工作日内提交到比选人指定账户。

履约担保金退还方式：工程竣工验收合格后一次性返还完（不含息）。

十：甲乙双方的责任及义务

1.乙方必须按照国家相关规定负责保质、保量的开展工作。如工程质量不符合相关规定，出现质量问题，乙方负责无偿修复或返工，否则将赔偿甲方的一切损失包括甲方委托其他单位修复而发生的全部费用。

2.乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，经甲方同意后工期顺延。否则，视为违约，应支付甲方工程总造价10%的违约金。

3.乙方采购的材料设备必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。

4.甲方应按合同约定支付工程款。

十一、监督进度

甲方派去的监督人员或代表对施工进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

十二、安全条款

1.在施工过程中，完工移交前，已修建完工及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方负责保管。除不可抗力因素外造成的损坏，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。

2.乙方在生产，运输，施工过程中的一切安全责任由乙方负责。

3.乙方应按国家相关规定为现场作业人员购买保险。

十三、争议

合同争议由双方当事人协商解决，协商不成任何一方有权依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同的生效与终止

1.本合同经双方法人代表、委托代理人或经办人签字盖章即生效，至竣工验收并结清工程余款后，自行终止。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效率。

3.本合同未尽事宜，经双方协商同意后可签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）：　                   乙方（盖章）：

经办人（签字）：　　　             经办人（签字）：

签订地点：　　　　　　　　　      签订地点：

年   月   日

第三章 竞选文件格式

- 投 标 函

重庆园投实业有限责任公司：

我方收到                           （招标项目名称）招标文件，并已认真、仔细阅读过本次比选活动的公告、须知等。我方经过对工程的现状审慎调查后，完全知悉并接受工程的所有真伪、瑕疵、缺陷及由此造成的一切风险损失及预期利益的不获得。对自已所享有的权利和承担的义务清楚明白，经详细研究，我司愿意以综合单价统一下浮比例报价，总下浮率为       参与竞标。

我方承诺：

1、如果我方投标文件被接受，我方将履行邀请招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国招标法》承担我方的责任。

2、我方愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。

3、我方同意按招标文件规定的付款方式。

4、如果我方能中标，我方将认真履行合同，扎实做好各项工作，服从招标单位的领导和安排，努力为招标单位服好务。

投标人（公章）：

电话：

联系人：

年   月   日

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工作内容 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除20cm水泥稳定级配碎石基层 | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 28.63 |  |
| 2 | 拆除30cm水泥稳定级配碎石基层 | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 42.93 |  |
| 3 | 拆除50cm水泥稳定级配碎石基层 | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 71.55 |  |
| 4 | 铣刨路面4cm | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 1.56 |  |
| 5 | 铣刨路面6cm | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 2.34 |  |
| 6 | 铣刨路面7cm | m2 | 1.拆除、清理 2.运输 | 2.73 |  |
| 7 | 余方弃置（起运含1km） | m3 | 1.余方点装料运输至弃置点 | 15.64 |  |
| 8 | 余方弃置（增运1km） | m3 | 1.余方点装料运输至弃置点 | 3.63 |  |
| 9 | 4%水泥稳定碎石底基层30CM | m2 | 1.拌和2.运输3.铺筑4.找平5.碾压 6.养护 | 73.75 |  |
| 10 | 5.5%水泥稳定碎石底基层20CM | m2 | 1.拌和2.运输3.铺筑4.找平5.碾压 6.养护 | 51.94 |  |
| 11 | 4cm厚改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13 | m2 | 1.清理下承面2.沥青砼运输3.摊铺、整型 4.压实 | 67.73 |  |
| 12 | 6cm厚改性沥青混凝土AC-20C | m2 | 1.清理下承面2.沥青砼运输3.摊铺、整型 4.压实 | 79.06 |  |
| 13 | 7cm厚改性沥青混凝土AC-25 | m2 | 1.清理下承面2.沥青砼运输3.摊铺、整型 4.压实 | 85.59 |  |
| 14 | 改性乳化沥青稀浆封层 | m2 | 1.清理下承面2.喷油、布料3.压实 | 6.98 |  |
| 15 | 45cm宽热熔标线 | m | 1.机械清除标线2.放样3.画线4.护线 | 41.52 |  |
| 16 | 总下浮率 |  |  |  | － % |

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

### 备注：投标人对以上每子目进行统一下浮，将统一下浮率填写至“总下浮率”项中。

- 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）         在（投标人名称）              任（职务名称）           职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人身份证复印件：

- 投标人法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：重庆园投实业有限责任公司：

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，          （投标人法定代表人姓名）特授权            （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我单位对被授权人在                （工程名称）投标过程中的签名负全部责任。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

附：被委托人身份证复印件

投标人公章

年    月    日

- 投标单位资质文件（盖鲜章）

- 投标单位《营业执照》复印件

- 投标单位《资质证书》复印件

- 投标单位《安全生产许可证》复印件